**Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kouty č. 27**

**konaném dne 16.10. 2024 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kouty, Kouty 11, 675 08 Kouty**

Počet přítomných členů zastupitelstva: 8 (z celkových 9)

Jmenovitě: Miloš Dočekal, Ing. Zdeněk Skoumal, Jiří Rygl, Ing. Miloš Caha, Vladimír Dočekal, Mgr. Monika Stýblová, Bc. Lukáš Diviš, Zdeněk Čech

Omluven: Petr Dočekal

Hosté: Svatava Mašková, Antonín Diviš

Předsedající: Miloš Dočekal

Zapisovatel: Ing. Miloš Caha

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Čech, Ing. Zdeněk Skoumal

Jednání zastupitelstva obce zahájil v 19:00 hodin starosta obce p. Miloš Dočekal. Hlasování bylo, není-li dále uvedeno jinak, veřejné, prováděné zdvíháním rukou.

Předsedající předložil ke schválení následující program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
2. Přístavba ZŠ
3. Rozpočtové opatření č.8
4. Různé
5. Závěr

Navržené usnesení:

Zastupitelstvo obce schválilo jako předsedajícího pana Miloše Dočekala, jako zapisovatele Ing. Miloše Cahu a ověřovatele zápisu Zdeňka Čecha (ověřovatel č.1) a Ing. Zdeňka Skoumala (ověřovatel č.2) a schválilo navržený program jednání zastupitelstva.

**Usnesení č. 1 bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0**

**Zastupitelstvo obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu zasedání:**

1. **Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání**

Úkoly stanovené v minulém zasedání byly splněny.

1. **Přístavba ZŠ**

Úvodní slovo předkladatele:

1. Starosta obce o průběhu prací na ZŠ. ZŠ je téměř dokončená a kolaudace bude provedena 22.10. 2024. Na ZŠ byly provedeny vícepráce a méněpráce a to:

* Méněpráce v hodnotě 226.892,08,-Kč bez DPH
* Vícepráce v hodnotě 707.307,65,-Kč bez DPH

Ke stávající smlouvě byl zastupitelstvu předložen návrh dodatku č.2 na částku 480.415,57,-Kč bez DPH.

Navržené usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje předložený Dodatek č.2 ke smlouvě ze dne 24.4. 2024 s firmou DEST Morava s.r.o., se sídlem 1.Máje 180, 676 02 Moravské Budějovice, IČO 09036547 na cenu 480.415,57,-Kč bez DPH.

**Usnesení č. 2 bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1**

1. Starosta obce předložil zastupitelstvu požadavek ZŠ a MŠ doplatku na obědy dětí ze ZŠ a MŠ za červen a září, který vznikl nemožností vařit obědy v místní kuchyni z důvodu rekonstrukce MŠ. Tento doplatek činí 40.000,-Kč s DPH. Dále ředitel ZŠ a MŠ žádá o příspěvek ve výši 31.000,-Kč na pořízení nových telefonních přístrojů a nových routerů do ZŠ a MŠ.

Navržené usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na doplatek za stravování za měsíce červen a září ve výši 40.000,- Kč s DPH a 31.000,-Kč s DPH na dovybavení ZŠ a MŠ novými telefony a aktivními prvky internetu.

**Usnesení č. 3 bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0**

1. **Rozpočtové opatření č.8**

Úvodní slovo předkladatele:

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nutností provedení rozpočtové úpravy č.8 – zvýšení nákladů na vícepráce na ZŠ a MŠ a na doplatek zbývající částky dle smlouvy v celkové výši 2.351.201,28,-Kč s DPH.

Usnesení zastupitelstva:

Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 8/2024.

**Usnesení č. 4 bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0**

1. **Různé**

* Starosta obce informoval zastupitelstvo o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Kouty, která proběhla den 30.09. 2024. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**Zastupitelstvo bere informace na vědomí.**

* Byl vznesen podnět na uspořádání rodáků obce Kouty. Záměr byl projednán a členy zastupitelstva byl předběžně stanoven termín červen 2025. Přesný termín bude stanoven po prověření kolizí případných dalších akcí.
* Na obec byl podán ústní podnět na nevyhovující krytí kanálu v zatáčce u domu č. 28. Starosta prověří funkčnost kanálu a navrhne řešení (T: zatím nestanoven).

1. **Závěr**

Předsedající konstatoval, že všechny body schváleného programu zasedání zastupitelstva obce byly projednány a žádný ze zastupitelů již nenavrhuje doplnění zasedání zastupitelstva obce o další bod a následně ve 20:20 hodin přistoupil k ukončení zasedání.

Zápis byl pořízen dne: 23.10.2024

*Podpisy starosty a ověřovatelů zápisu:*

............................................. ............................................... ..................................................

Starosta obce Zdeněk Čech Ing. Zdeněk Skoumal